Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Biskupiec

### Wykaz projektów planowanych do realizacji w latach 2004-2006

| Plan Rozwoju Lokalnego Działanie/zadanie | Okres realizacji | # Wartość zadania | Partnerzy uczestniczący w realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Zwiększenie atrakcyjności miasta do lokowania działalności gospodarczej 1) Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez przebudowę ulic na osiedlu Chrobrego 2) Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic na osiedlu ul. Plażowa- Mickiewicza | 2004-2005 2004-2006 | 4.924.000,00 304.000,00 4.620.000,00 |  |
| 1.2. Rozwój funkcji turystycznej 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż brzegu Jeziora Kraksy 2) Budowa amfiteatru w Biskupcu Pl. Konstytucji 3 Maja 3) Budowa basenu w Biskupcu, ul. Al. Broni10 | 2004-2005 2004-2005 2004-2005 | 6.248.000,00 1.349.000,00 1.339.000,00 3.560.000,00 |  |
| 2.1. Rozwój infrastruktury komunalnej 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE II, gm. Biskupiec (miejscowości: Kamionka-Mojtyny-Kobułty-Borki-Parleza-Lipowo Biskupiec) 2.)Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE I, gm. Biskupiec (miejscowości: Rasząg-Kojtryny-Nowe Marcinkowo-Rzeck) 3)Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC I i II etap-9 AB gm. Biskupiec (miejscowości: Kol. Biskupiec, Adamowo, Lipowo, Bredynki, Stryjewo, Stanclewo, Sadowo) 4) Budowa sieci wodociągowej w rejonie POŁUDNIE II etap 8 część A gm. Biskupiec ( Mojtyny-Kamionka) 5) Budowa sieci wodociągowej w rejonie POŁUDNIE II etap 8 część B gm. Biskupiec (Borki-Parleza Mała) | 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 | 9.997.680,00 5.159.000,00 3.087.000,00 1.029.000,00 411.340,00 311.340,00 |  |
| 2.2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi Rukławki – Nasy, do drogi krajowej Nr 16 gm. Biskupiec 2) Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic na osiedlu ZATORZE gm. Biskupiec 3) Przebudowa ul. Wojewódzkiej w Biskupcu | 2004-2005 2004-2005 2004-2005 | 5.031.080,00 1.365.000,00 3.145.000,00 521.080,00 | 5.031.080,00 |
| 3.1. Tworzenie warunków efektywnej edukacji społeczeństwa 1) Modernizacja sal dydaktycznych w Katolickim Gimnazjum Społecznym w Biskupcu 2) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 3) Utworzenie Centrum Integracji Społecznej | 2004-2005 2005-2006 2005-2007 | 250.000,00 150.000,00 100.000,00 ---- | Stowarzyszenie „Żak” org. pozarz. org. pozarz. |
| 4.1. Racjonalna gospodarka zasobami przyrody 1) Prowadzenie segregowanej zbiórki odpadów 2) Likwidacja mogilnika w Czerwonce | 2004-2006 2005-2006 | ---- | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski |
| 4.2. Kształtowanie skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego 1) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty kapliczek, cmentarzy i zabytkowych kościołów na terenie gminy | 2005-2006 | - |  |
| RAZEM |  | 26.450.760,00 |  |