INWESTYCJE GMINNE

Realizacja inwestycji gminnych w roku budżetowym 2007

- Budowa sieci wodociągowej PÓŁNOC II ze stacją wodociągową. Planowane koszty inwestycji: 8 734 310,00 zł.; Planowany termin realizacji: 31.12.2007 r. zakończenie rozruchu technologicznego; 31.01.2008 r. zakończenie robót budowlanych;. Wykonawca: PRIB Olsztyn, EKOMELBUD Mrągowo, KREWOX Warszawa.

Inwestycje realizowane w ramach ZPOPR, dofinansowanie wynosi 5 722 248,38 zł.

2. Budowa parkingów, chodników i Placów na terenie miasta: ul. Szpitalna, Sądowa, wjazd przy ul. Cmentarnej, Pl. Wolności. Koszty: 135 000,0 zł. Wykonawca: Zakład Handlowo-Usługowy Zdzisław Tobiasz z Morąga, TOMIR Bisztynek.

3. Budowa wiat przystankowych: Rudziska i Rukławki. Koszty: 28 000,0 zł. Wykonawca: Zakład Remontowo–Budowlany, Szczepan Kawiecki, Biskupiec.

4. Przebudowa skrzyżowania ul. Ludowej, Żółkiewskiego, Wiosennej z Al. Wojska Polskiego. Koszty: 470 000,0 zł. Wykonawca: Bud-Mont Olsztyn.

5. Dobudowa i wymiana punktów świetlnych: oświetlenie placów zabaw przy ul. Wiosennej, Parkowej, oświetlenie skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego, Ludowa, oświetlenie pomostu na Słonecznym Brzegu. Koszty: 80 000,0 zł. Wykonawca: ZU-H Andrzej Białek, Biskupiec.

6. Budowa pomostów na Słonecznym Brzegu i Wilimach. Koszty: 790 000,0 zł. Wykonawcy: PIRS Gietrzwałd i Hydro – Inż. Wicko.

7. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Koszty: 200 000,0 zł. Wykonano sieć wodociągową z przyłączami w Stanclewie, Najdymowie, Adamowie.

Ogółem wartość inwestycji w 2007r. wynosi 12 580 000,0 zł.

Inwestycje przygotowane do realizacji (opracowane dokumentacje i uzyskane pozwolenia na budowę):

- Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojskowych.

- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompowniami ścieków dla obszaru. POŁUDNIE I wsie: Rasząg - Rzeck - Nowe Marcinkowo – Kołtryny.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla obszaru POŁUDNIE. II wsie: Kamionka - Mojtyny - Kobułty - Borki Wielkie - Parleza – Lipowo.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w rejonie POŁUDNIE II (Rudziska).

- Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wiśniowej w Biskupcu.

- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości: Czerwonka, Najdymowo, Borki Wielkie.

- Budowa sieci wodociągowej Wilimy – kolonia.

- Budowa sieci wodociągowej – Sadłowo.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkach Wielkich i Kobułtach.

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie POŁUDNIE I (Zazdrość).

- Budowa krytej pływalni w Biskupcu.

- Budowa garaży przy ul. Ostre Koło w Biskupcu.

- Budowa garaży przy Al. Broni w Biskupcu (teren byłej Jednostki Wojskowej)

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobułtach.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wokół jeziora Kraksy.

Inwestycje planowane w latach 2008-2013:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków.

- Rozbudowa sieci w rejonie POŁUDNIE II Adamowo – Lipowo.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż brzegu jeziora Dadaj (Kojtryny - Nasy - Rukławki - Rzeck).

- Budowa kanalizacji sanitarnej (Czerwonka - Biesowo - Biesówko).

- Budowa kanalizacji sanitarnej na Ośrodku Leśna Przygoda (Wilimy).

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Tartaczna – Kościuszki – Żelazna w Biskupcu.

- Budowa sieci wodociągowej wzdłuż jeziora Dadaj (Nasy).

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Najdymowie.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC I, gm. Biskupiec, odcinek łączący istniejące sieci wodociągowe (ul. Niepodległości, Biskupiec kolonia).

- Przebudowa dróg w ciągu ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Aleja Róż w Biskupcu.

- Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa – Mickiewicza w Biskupcu ETAP II.

- Przebudowa dróg na osiedlu 40-lecia.

- Projekty przebudowy i modernizacji dróg na terenie gminy.

- Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka.

- Rewitalizacja starego miasta Biskupca.

- Budowa Sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce.

- Budowa/remont świetlic wiejskich.

- Budowa ciągu rowerowo-pieszego (Biskupiec - Słoneczny Brzeg).

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dadaj (Słoneczny Brzeg).

- Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych – Drezyny.

- Budowa cmentarza w Biskupcu.

- Adaptacja budynku Nr 1k przy Alei Broni na mieszkania (teren byłej Jednostki Wojskowej).

- Przebudowa szkoły w Raszągu na cele mieszkalne.

- Monitoring miasta.

/Tadeusz Szewczyk, Karol Nowak/